北区政发〔2017〕30号

宁波市江北区人民政府

关于印发江北区农村危旧房

治理改造工作实施方案的通知

各涉农街道办事处、慈城镇人民政府，各有关单位：

为加快推进我区农村危旧房屋治理改造步伐，保障群众生命财产安全，根据《关于开展农村房屋安全排查鉴定档案的通知》（甬建发〔2016〕174）、《农村危旧住宅房屋治理攻坚战专项行动实施方案》（甬建发〔2016〕195号）、《关于全面改善农村困难群众家庭住房条件的若干意见》（甬建发〔2017〕18号）、《江北区城乡危旧房治理专项行动方案》（北区政办〔2016〕117号）等文件精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、目标任务

在2017年2月底前完成农村危险房屋排查建档和涉及公共安全的农房鉴定基础上，2017年12月底完成农村困难家庭危房解危、农民自住D级危房和涉及公共安全的C、D级危房治理改造，排除各类隐患。2018年完成其他危旧房治理改造。期间不发生塌房、倒房伤亡事件，确保我区人民群众生命财产安全。

二、工作原则

按照“政府主导、财政补助、精准施策、群众主体”的原则进行农村危旧住房治理改造。

（一）坚持政府主导原则

严格执行农村危房改造涉农街道（镇）为责任主体，村（居）委会为实施主体的工作责任网络，落实一把手负总责制度。全面落实农村困难家庭住房救助，农村困难家庭危房改造要在年度内抓紧实施，对已经列入农村困难家庭危房改造“十三五”规划的，要进行重点排查核实，按照“三最”原则（住房最危险、经济最贫困、解决最基本的安全住房）进行改造，山边、水边的危房要优先启动治理改造。

（二）坚持财政补助原则

区、街道（镇）两级财政资金共同做好引导，重点解决居住在危房中的农村分散供养五保户、低保户及低保边缘家庭，根据解危进展落实政策性资金补助；对其他危房户可根据具体解危方式，通过计发搬迁补助费或以奖代补方式做好解危激励工作，具体标准由各街道（镇）根据实际情况确定计发。

1.区财政局、街道（镇）要将农村危房改造补助资金、日常安全巡查、动态监测、农村住房坍塌致人员伤亡保险等相关工作经费列入财政预算安排，确保资金及时足额拨付到位。

2.各街道（镇）要切实采取有效措施，积极整合相关项目和资金，将抗震安居、自然灾害倒损农房恢复性重建、低保边缘的残疾人危房改造以及移民搬迁结合起来，提高资金的使用效益。

（三）坚持精准施策原则

农村危房改造坚持能修缮加固的不拆除重建，坚持山区和易受地质灾害地区的移民搬迁工作，对列入旧村改造和拆迁的优化腾空拆除，不再进行加固、修缮，有效整合涉农涉房资金，先建安全房、待农民富裕后再改善提升。

（四）坚持群众主体原则

处理好政府主导、财政补助、群众主体和自身努力的关系，注重发挥农村工匠的智慧和作用、充分调动合力帮扶的积极性。

1.对涉及公共安全的 C 级、D 级危房治理改造按照“谁投资、谁负责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，落实解危责任。

2.对自住 C 级、D 级危房按照尊重农民个人意愿的基础上，由村（居）委会和农民签订危房改造协议，落实解危措施。

三、工作内容

（一）全面推进安全防范处置工作

1.各街道（镇）要强化属地管理责任，全面建立全覆盖、常态化、网格化的农村危旧房安全巡查制度，落实业主、村（社区）、相关科室（单位）的责任，要充分依托农村综合治理网格员队伍和现有农村工匠，在已建立农村房屋安全管理员队伍（AB岗）的基础上，划分网格化管理区域，明确安全管理和巡查责任，建立健全农村危房巡查机制，实现C、D级危房和接近C级危房标准的农村房屋安全巡查全覆盖。对现已确定为危险房屋的794户农房，要落实分类处置措施，该腾空的立即腾空，该拆除的坚决拆除，该维修的及时维修，该监控的加强监控，坚决制止危险房屋用于出租、经营（包括农家乐、民宿）、办厂等（此项工作6月底前完成）。

2.各街道（镇）可委托第三方监测机构对农村危房、存在安全隐患房屋等重点防控的房屋（包括C、D级危房和接近C级危房标准的房屋）进行安全动态监测，对既有房屋主体结构和可能影响主体结构安全的周边环境进行现场查勘、采集数据、分析计算、出具报告等工作，通过专业机构的参与，加大安全防控的技术支撑，通过技防和人防的结合，实行联防联保（此项工作7月底前完成）。

3.各街道（镇）要制定农村房屋安全应急预案，建立预防预警工作机制，对重点防控房屋编制“一房一案”应急撤离执行方案，落实相应的场所、人员和资金保障，组织突发事件应急培训和演练。对在日常巡查或动态监测中发现房屋出现严重安全问题或出现濒临坍塌等特别危险的异常变化时，应当立即启动应急预案，做出应急撤离决定，撤离人员，对危房周边要设立警戒标识，实行隔离管理。督促跟进后续的解危措施和治理进展情况，全面消除房屋安全隐患；要强化房屋所有人、使用人、管理人的主体责任，对主体责任落实不到位或不配合的，要依法采取强制、处罚措施，确保安全（此项工作9月底前完成）。

4.各街道（镇）和相关部门要强化管理责任，不折不扣做好治理改造工作，建立长效机制。一是要尽快完成农村困难家庭危房重建设计通用图集的编制工作，2017年底农民建房通用图集使用率达到50%以上，2017年6月底各街道（镇）要落实农户建房带方案审批制度。二是要加强农村建筑工匠规范管理，建立农村建筑工匠分类分级管理机制，并有计划、分批次对其组织开展教育培训，切实提高农村建筑工匠水平。三是要大力开展房屋使用安全知识宣传，切实做到宣传手册到户和宣传挂图到村（居）委会，提高农村危旧房安全排查与治理改造工作的知晓率，切实强化业主的主体意识、责任意识与防范意识，提升业主主动配合支持危旧房排查与治理工作的积极性。四是各街道（镇）在保险机构的支持协同下，积极拓展因房屋倒塌致人员伤亡的保险补偿险种，力争做好农村住房坍塌致人员伤亡保险全覆盖。区住建局要做好统筹指导和督促工作（此项工作10月底前完成）。

（二）强力化解突出安全隐患

1.对鉴定为D级的危险房屋，特别是鉴定机构建议停止使用、立即拆除的D级危房，以及遭受过台风、洪涝等自然灾害影响的D级危房，所在街道（镇）要立即落实“五个必须”措施：即必须依法发布危房公告，必须送达《农村危房督促解危通知书》并依法限期腾空[逾期未腾空的由所在街道（镇）强制搬离]，必须设置警戒隔离措施，依法贴封条禁止出入，必须落实人盯人措施，防止回迁入住，擅自撕毁封条回迁入住的一律依法追究法律责任，涉及危害公共安全的必须依法拆除。

2.对鉴定为C级的危房，所在街道（镇）要立即落实“二个一律”措施：一律不得出租，一律送达《农村危房督促解危通知书》。

（三）加快危房治理改造进度

1.要结合“三改一拆”、新农村建设、“三居”工程、美丽乡村、历史文化名镇名城以及传统村落保护、小城镇综合整治、城中村改造等工作，统筹考虑、统筹推进，创新改造方式，采取腾空、拆除重建、维修加固、征收（收购）或其他有效安全可控使用的途径推进治理改造工作。山边、水边、地质灾害易发点的危险房屋，属唯一住房的危险房屋以及农村困难家庭的危险房屋要优先列入改造计划。

2.在农村危旧房改造、修缮中要充分考虑传统村落和民居保护的需要。加强当地传统建筑材料的利用，传承和改进传统建造工法，探索符合标准的就地取材建房技术方案。加强农村危房改造的风貌管理，改造后农房要体现地域特征和时代风貌，注重保持田园和传统特色。

（四）高效落实治理改造任务

各街道（镇）要根据省市考核要求，建立农村危旧房治理措施清单及销号管理制度。对照辖区内的危房清单，结合各地实际，遵循“一房一策”原则，因地制宜，制定农村危房解危计划方案，并根据考核任务工作量和时间要求，倒排时间、分解任务、明确进度、确定解危方式、提出工作措施，做到每月督促、每月自查、每月上报解危进度；建立农村危房治理清单核对表，实行“治理一户、销号一户”，全力确保2017年度内全面完成180户重点治理农村危房户的治理改造任务，并有序开展其他农村危房的治理改造工作，力争在2018底完成任务。

四、时间安排

（一）排查建档阶段（2017年1月至2017年3月）

按照边排查、边鉴定、边建档、边制定整治计划的工作要求，整合各方力量、充分调动各类资源，确保危旧房排查、鉴定、建档、系统信息输入按照规定时间和要求全面完成，并确定整治方案。

（二）全面推进阶段（2017年4月至2017年10月底）

按照制定的整治方案，全面落实腾空、拆除或加固等整治措施，至2017年10月底应全面完成180户重点治理危房的腾空、拆除或加固措施，同步推进其他危房的治理改造工作。

（三）巩固自查阶段（2017年11月）

对照危房治理清单进行一次“回头看”，检查该腾空的房屋是否有滞留人员，该拆除的房屋是否已拆除或已经全封闭并落实专人看管，该维修的房屋是否已按时开工，各项农村危房安全监管制度是否已建立运行。

（四）考核总结阶段（2017年12月中旬前）

各街道（镇）对农村危房治理专项行动进行全面总结，做好各项考核验收工作。

五、组织保障

（一）加强组织领导

成立江北区农村危房治理改造工作领导小组，由区长任组长，分管副区长任副组长，区相关单位负责人为成员。领导小组下设办公室（设在区住建局），负责全区农村危房治理改造的统筹协调、指导监督等工作。（详见附件）

要按照“属地负责、综合推进”的工作原则，结合“三居”工程、小城镇建设、棚户区改造、旧村改造、美丽乡村等专项工作，对照《江北区城乡危旧房治理专项行动方案》要求，将农村危房治理改造工作抓早、抓实、抓好、抓出成效。各街道（镇）要尽快组建专门工作班子和技术力量队伍，充分发挥村（居）力量和市场主体作用，整合第三方资源，完善农村房屋安全监管机制，做到安全巡查全覆盖、治理监控无死角；区住建局要发挥牵头作用，加大技术支持，指导各街道（镇）开展农房安全排查、危房调查建档和治理改造工作；区国土、农水、规划、财政、民政、三改一拆办、公安、市场监督、消防等各部门要结合本职工作，充分发挥职能作用，为危险房屋排查和治理改造工作提供指导、技术支持和有效保障，共同推进农村危房的治理改造工作。

（二）加大财政保障

区本级财政建立区级农村危旧房治理改造专项经费，在综合考虑区和街道（镇）财政体制基础上，建立区和街道（镇）共担、共建、共享的经费补助机制。对危旧房排查（建档、系统输入）、危房鉴定等费用按实际发生额一次性补助50%，第三方动态监测巡查、农村住房坍塌致人员伤亡保险等费用按照区和街道（镇）1：1比例进行配置，以加大C级、D级危房解危力度。

农村低保户和低保边缘户的区级解危补助为平均0.75万元/户（其中：其中D级危房拆除重建按照1万元/户标准予以补助，C级危房修缮加固按照0.5万元/户标准予以补助），享受国家抚恤补助的优抚对象，在同等条件下优先安排。此外各街道要建立农村危旧住宅房屋治理改造专项资金，列入街道（镇）本级财政预算，专项用于解危应急资金、治理改造项目。

（三）加强治理整合

各街道（镇）要用足用好棚户区改造、小城镇环境综合治理、美丽宜居示范村和农村困难家庭住房补助等相关政策，积极争取各类财政配套资金补助和政策性贷款。

（四）创新工作机制

各街道（镇）和相关部门要做好农村危险房屋政策性保险的研究工作，探索通过政府购买服务的方式，向保险机构购买保险加巡查服务，确保房屋安全。

要结合实际，创新农村房屋使用安全管理机制，落实各方责任，逐步形成房屋产权人、使用人、街道（镇）、居（村）委会等协调联动管理机制。

（五）强化督查考核

各街道（镇）要把危房治理改造作为改善民生的重要举措，按照确定的时间进度，做好各项治理改造工作，实施推进情况列入区级年度目标考核内容，加强督查考核；要实施网格化管理，把农村危旧房治理改造实绩纳入村（社区）干部的考核，确保责任到人。对农村危旧房排查与治理改造工作不力、进度滞后的，对主要负责人进行约谈，对责任不落实、措施不到位、发生房屋倒塌安全事故的，要严肃追责。

附件： 江北区农村危房治理改造工作领导小组名单

宁波市江北区人民政府

2017年5月27日

附件

江北区农村危房治理改造工作领导小组名单

组      长：丁晓芳

副  组  长：尤武卫

成      员：俞闻寰   区政府办

吴信忠   区文广新闻出版局

林幼红   区民政局

余拥锋   区财政局

楼卫星   区住建局（交通运输局）

孔  宇   区农水局

程  璐   区审计局

任剑峰   区市场监管局

林坚强   区安监局

翁  卫   区三改一拆办

章  宁   工业区管委会

忻  飚   规划江北分局

何建军   国土江北分局

徐鸣芳   公安江北分局

陈海波   甬江街道

步  捷   庄桥街道

龙  刚   洪塘街道

邵  波   慈城镇

办公室设在区住建局，楼卫星任办公室主任，负责全区农村危房治理改造的综合协调工作。

宁波市江北区人民政府办公室               2017年5月31日印发