应嘉丽园北侧（租赁住房）三标段（施工）项目相关信息

- 施工单位项目管理机构设置

- 工作职责

项目经理职责：

1、执行国家政策、法规及公司的各项规章制度，负责全项目进场前的人、材、机的组织管理工作；主持项目部工作。

- 全面完成公司下达给项目的各项考核指标，保证工程安全、质量、工期的实现，认真履行施工合同。

- 参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审坚持过程精品，动态管理，标价分离，严格奖罚。

- 负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工程师实物完成量，按时向业主收取进度款。

- 严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核。

- 合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作。

- 负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司，并执行公司的指令。

- 负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作。

- 定期组织项目部各专业人员进行业务培训，开展“QC小组活动”

- 负责对本项目工程完工后的工作总结。

项目副经理职责：

1、协助项目经理组织项目部的正常管理工作，协助项目经理抓好施工安全、质量、进度及责任成本控制。

2、负责项目的施工管理、安全、质量、环境保护等工作，组织编制项目部的管理办法和文明施工管理规则，并负责贯彻落实。

3、负责本项目的组织指挥，协调各方关系，保证业主、监理单位及集团公司指挥部指令的实施。

4、负责制定施工计划，全面组织实施，并根据工程进度情况调整资源配置，确保各阶段及整体工期目标的实现。

5、负责组织按审定的实施性施组组织施工，按公司B版程序文件抓好质量管理，结合现场施工实际开展 Qc课题攻关活动。

- 认真落实安全措施，按主管部门要求抓好安全生产，积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展科技创新和创优工作。

- 管好用好机械设备，提高设备的完好利用率，认真组织劳动竞赛活动，贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定。

8、负责项目管理中的后勤保障工作。

技术负责人职责：

1，在项目经理的领导下,对工程的技术治理、质量治理、信息治理工作全面负责。

2. 组织内部技术人员对设计文件进展专业审核，组织统计工程数量汇总，核对《工程量清单》。参加设计、建立、监理单位组织的技术交底会;并提供对设计文件的疑咨询以及建议一览表。

3.组织施工过程中《技术变更》的有效申报;负责组织工程《设计变更》的及时有效签认。参与变更索赔计划的制定。

4.组织工程计量的复核统计工作，负责工程数量、质量的最终签认:核实合同外工程量，参与工程本钱计划的编制与分析工作，参与验工计价。

5.负责组织编写《工程总体质量计划》《施工组织设计》:审核签发《专项作业施工组织方案》:全面贯彻落实行业技术规程、标准:指导技术人员严格按设计图纸、施工标准、操作规程组织施工。

6. 制造工程施工总体技术交底书，组织内部总体技术交底工作;审核签发专业技术交底书。对分部、分项工程开工前及施工中技术交底工作的有效性负责。

7.指导工地试验室开展工作，负责施工中过程试验合格的符合性;组织操纵点、水准点的接收、复测、加密 等工作:对严重施工技术咨询题负有决策责任。

8.组织施工中工程质量事故的处理及申报工作:参与质量平安事故的调查和处理工作。

施工员职责：

1、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

2、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。

3、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

4、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行维护企业的信誉和经济利益。

5、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。

6、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

7、搞好分项总承包的成本核算(按单项和分部分项)单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。

8、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作

9、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

10、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。

11、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。

12、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。

13、参加图纸会审和工程进度计划的编制。

质量员职责：

1、依据受监工程的设计文件、施工方案、施工规范、操作规

程和工程质量验收标准等有关资料，编制受监工程质量监督计划，

并依据质量监督计划实施监督管理工作。

- 深化施工现场，对地基基础、主体结构、关键工序等实施重点监督，对原材料、构配件、设备按规定进行监督检测。

- 对受监项目实施全过程质量监督管理发觉严重工程质量问题准时按规定查处，并向上级汇报。

- 负责制订过程检验计划，定期进行工程质量检查、分析，并提出改进措施，监督整改、订正的状况;参与工程质量事故调查处理，准时提交事故调查报告。

- 监督建设单位工程竣工验收的组织形式、验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在严重缺陷，工程质量的检验评定是否符合标准。

- 负责工程的隐、预检、分部分项工程质量评定的审核和资料的收集工作，确保资料的完整、精确;编写受监工程质量监督报告。

- 仔细填写监督工作手册和工作纪实手册，并准时提交工作总结。

- 完成领导交办的其他与质量、平安有关的工作。

安全员职责：

1、严格遵照国家的安全生产方针、政策、法规、标准、以及劳动保护规定办事。

2、对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。

3、负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组(或工种)三级教育，记录和登记签证工作。

4、参加审查施工组织设计(施工方案)中，有关安全生产部分，并提出合理意见。

5、对不具备安全生产的设备，设施，有权责令停止使用。

6、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决，故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。

7、对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款。

8、对项目中安全方面存在的问题及状况及时或定期后项目经理汇报。

9、负责对公司中，项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实，实施。

- 主要管理制度

1、项目部成员必须形成计划→实施→检查→改进的管理模式。

2、项目部成员必须有大局观念，认识并处理好整体与局部的关系:既要分工明确又要团结协作;时刻树立“项目无小事”、“安全高于一切”的思想。

3、对现场发生的任何不利于项目部利益的事情，现场人员应灵活应变，做出相应处理，并将处理结果及时向项目经理及项目负责人汇报，防止事态扩大，将损失降至最低。

4、项目经理必须尽力协调好业主、监理及地方各方面关系及技术工作，积极巩固项目部的商务关系，借助合作伙伴促进项目部利益最大化。

5、施工现场管理人员必须认真执行交接班制度。

6、项目经理离开现场必须向项目负责人、监理、业主同时请假，项目部其他人员离开现场必须经项目经理批准，项目部成员不得有 2人以上同时请假。

7、项目部每周都要总结本周工作、做出下周工作计划，相关人员做好自己的施工日志、安全日志、负责人带班记录。

8、项目部人员要严守项目部的商业机密，任何人不得将项目部有关安全、及隐私方面信息泄露给项目部以外的人。

9、项目经理应有“预警”意识，在现场施工中，项目经理应对质量、安全、设备、材料、技术、管理、施工进度等因素进行分析，采取预防措施，防患于未然，在做样板工程时项目经理、施工负责人必须全程跟踪。

10、项目部每日要召开由管理人员(必要时要求施工队主要人员参加)参加的日常例会，总结当日工作、布置下步任务。

11、项目部管理人员必须在门卫考勤机处考勤。

12、对原材料的管理要责任到人，每日应进行核对、统计，不允许发生材料、设备丢失事件。

13、项目部严禁赌博、工作时间饮酒、聚众闹事，不允许做违反国家法律、法规、社会公德的事情。

14、现场设备必须有专人看管，定期保养维护（安全员监督管理）。工地临时用电项目部专业电工每日巡查，有隐患要求限时整改，没在期限内整改的，予以处罚，并且留好痕迹。

15、项目部档案管理制度:

15.1工地资料人员应严格工程档案管理，做好资料的整理收集工作

15.2 做好项目部日例会及监理例会记录，形成文字资料，

15.3 现场人员登记造册，所有人员身份证复印件整理归档（进场人员在劳务处登记，上保险）

15.4 对于工程变更、签证、监理通知等及时整理归档。

16、施工现场仓库管理制度:

16.1 关乎工程质量的材料入库必须经过项目部专人验收，入库前资料提供齐全（合格证、检测报告、企业资质证书等复印件盖公章）不合格材料绝不入库。

16.2 保管人员对任何材料必须清点后方可入库并登记进账。

16.3 对于易损、易燃、易爆及贵重配件应单独保管，并配够消防器材。

16.4 大宗材料不能入库的要点清数量，怕雨怕晒的应及时做好遮盖避免损失。

16.5 工具设备出库做好借用台帐并及时回收。

- 施工期环境保护措施落实情况

（1）现场布置

根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工不同阶段进行场地布置和调整。最大限度地减少环境破坏。

（2）道路和场地

施工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；构造物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并畅通不堵，并及时在相关部门办理排污许可证。施工废料集中堆放，及时处理。

（3）班组场地清理

班组必须做好操作后场地清理，随作随清，物尽其用。在施工作业中，应有防止尘土飞扬、泥浆横流、混凝土洒漏、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

（4）材料堆放

砂石分类堆放成方，砌体料类成垛，堆放整齐。

（5）周转设备存放

施工模板、机具、钢筋等材料机具集中堆放整齐。专用钢模成套放置，零用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。袋装、散装材料不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

（6）构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐。大梁存放要注意地基承载处理和支垫点正确稳定。钢材分类集中堆放整齐。支座、垫板、预埋件等分门别类妥善保管。

（7）施工噪声

严格按相关法规要求，各时间段的分贝，控制各班组工人作业上班时间。控制施工车平稳运行、协调一致，禁止乱按喇叭。

模板、脚手架工程噪声控制

1.支拆模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。

2.模板在拆除和修理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪音。

3，设置木工加工棚，并对大工棚进行一定围挡封闭处理，以降低噪声。

4. 木工作业由木工班组长、架子工班组长在工作前进行要求，由模板责任工程师监督

施工班组实施。

安装工程噪声控制

1.材料的现场搬运应轻拿轻放，严禁抛掷，减少人为噪音。

2.现场加工在室内进行，严禁用铁锤等敲打的方式进行各种管道或加工件的调直工

作。

木工机械的噪声控制

1.木工棚四周用细木工板进行封闭，并且封闭严密，以便减少扬尘和噪声。

2. 木料或木板在切割时，采用低噪声木工切割机或电刨空转。切割机或电刨用完后，

应及时清理干净并进行保养。

3.木工机械的噪声控制工作由木工班组长在工作安排中进行要求，由木工责任工程师

监督施工班组完成。

五、开工时间：2022年5月12日。工期：1300天。

# Text boxes

项目经理：谢守敏

技术负责：韩胜巧

黄思远人

项目副经理

材料员. .吴国强

施工员. . 杨涛

预算员. .吕林霞

安全员. . 田浪

安全员. . 周峰

质量员. . 刘瑛

资料员. .邵艳

安全员. . 顾钜君

木工班长：周金国

电工

：吴红平

架子班长：赖定波

钢筋班长：

梁维标

安装班长：奚恩将

泥工班长：

何元孝